Администрация Солодчинского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.05.2017 года №15

Об утверждении муниципальной

программы по благоустройству

территорий сельских поселений на

территории Ольховского района

Волгоградской области на 2017 год»

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,

постановлением Администрации Волгоградской области от 14.03.2017 №132-п "О внесении изменений в постановление Администрации Волгоградской области от 20 февраля 2016г. № 56-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно- коммунального хозяйства жителей Волгоградской области"на 2016–2020 годы", постановлением Администрации Волгоградской области от 14.04.2017 №193-п «О распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в 2017 году», руководствуясь Уставом Солодчинского сельского поселения, администрация Солодчинского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области

п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу по благоустройству

территорий сельских поселений на территории Ольховского района

Волгоградской области на 2017 год».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации

Солодчинского сельского поселения Л.Н. Харитонова

Приложение

к постановлению

администрации Солодчинского сельского поселения Ольховского муниципального района

Волгоградской области

от 03.05.2017 года №15

Об утверждении муниципальной

программы по благоустройству

территорий сельских поселений на

территории Ольховского района

Волгоградской области на 2017 год»

Раздел I

Муниципальная программа

«по благоустройству территорий сельских поселений на территории Ольховского района Волгоградской области на 2017 год»

Сроки и этапы реализации программы: программа реализуется в один этап в 2017 году

Утверждена постановлением администрации Солодчинского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области от 03.05.2017 года № 15 по благоустройству территорий сельских поселений на территории Ольховского района Волгоградской области на 2017 год

Раздел II

1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в Солодчинском сельском поселении Ольховского муниципального района Волгоградской области

Благоустройство мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий муниципального образования для определения функциональных зон.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, зеленые насаждения.

Важнейшей задачей Солодчинского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках программы.

Для здорового образа жизни и физического развития детей, их занятости установка детских игровых площадок, малых архитектурных форм является необходимым аспектом благоустройства территорий муниципального образования.

Муниципальная программа по благоустройству территорий сельских поселений на территории Ольховского района Волгоградской области на 2017 год (далее – Программа) позволит благоустроить облик, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей с. Солодча и Солодчинского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области .

2. Описание приоритетов политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач муниципальной программы

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования, создание гармоничных и благоприятных условий проживания жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства в рамках реализации приоритетного проекта по благоустройству территорий сельских поселений на территории Ольховского района Волгоградской области на 2017 год предусматривающего комплекс работ по благоустройству территорий Солодчинского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области.

Задачами Программы являются:

повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов, площадей, набережных и др.);

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Солодчинского сельского поселения Ольховского муниципального района.

3. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы, характеристика вклада городского округа в достижение результатов Приоритетного проекта

В рамках реализации Программы планируется благоустройство территорий общего пользования Солодчинского сельского поселения Ольховского муниципального района , благоустройство территории, прилегающей к братской могиле советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, по ул. Краснопартизанская в с. Солодча, Ольховского района Волгоградской области, что позволит благоустроить облик, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей муниципального образования. При этом количество и доля благоустроенных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и др.) увеличивается, тем самым сокращается общая потребность в благоустройстве территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и др.)

В ходе выполнения Программы целевыми индикаторами и показателями достижения целей и решения задач определены:

количество благоустроенных территорий общего пользования;

площадь благоустроенных территорий общего пользования;

доля площади благоустроенных территорий общего пользования.

Реализация Программы позволит выполнить:

Благоустройство территории, прилегающей к братской могиле советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, по ул. Краснопартизанская в с. Солодча, Ольховского района Волгоградской области, [Перечень](#P643) целевых показателей Программы представлен в приложении 2 к муниципальной Программе.

4. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования на 2017 год

Общий объем финансирования Программы на 2017 год составит 3000,3 тыс. рублей., в том числе:

средства областного бюджета – 3000,00 тыс. рублей,

средства местного бюджета – 0,3 тыс. рублей,

внебюджетные средства – 0,0тыс. рублей

В качестве основных мер государственной поддержки реализации мероприятий по благоустройству территории Волгоградской области предполагается предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий сельских поселений на территории Ольховского района Волгоградской области на 2017 год. Ресурсное [обеспечение](#P1335) Программы представлено в приложении 4 к муниципальной программе.

План реализации Программы представлен в приложении 5 к муниципальной программе.

5. Сроки реализации программы

Подпрограмма реализуется в 2017 году в один этап.

6. Обобщенная характеристика основных

мероприятий программы

Основным мероприятием программы является реализация приоритетного проекта программы по благоустройству территорий сельских поселений на территории Ольховского района Волгоградской области на 2017 год которое включает в себя следующие мероприятия:

благоустройство общественной территории Солодчинского сельского поселения Волгоградской области, с учетом обеспечения доступности данных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

утверждение с учетом обсуждения с заинтересованными лицами  дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой общественной территории населенного пункта не позднее 1 июля 2017 г.;

проведение общественных обсуждений и утверждение (корректировки) правил благоустройства не позднее 1 ноября 2017 г., с учетом методических рекомендаций, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ *;*

утверждение не позднее 31 декабря 2017 г. муниципальных программ по благоустройству территорий сельских поселений на территории Ольховского района Волгоградской области на 2017 год на 2018-2022 годы

[Перечень](#P848) мероприятий программы представлен в приложении 3 к муниципальной программе.

Раздел III

Приложение 1

Паспорт муниципальной программы

«по благоустройству территорий сельских поселений на территории Ольховского района Волгоградской области на 2017 год

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Солодчинского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области |
| Участники Программы | Администрация Солодчинского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области |
| Программы, в том числе федеральные целевые программы | в рамках исполнения государственной [программы](consultantplus://offline/ref=D0D7E83363F5D4E29386C4F94393AE618FCA2246CCE39066C22464ACEF2588B730B67D65917FD80EE0GCL) Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» основного мероприятия Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России» |
| Цели программы | Основными целями программы являются:  1. создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;  2. создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового пребывания населения. |
| Задачи программы | повышение уровня благоустройства общественных территорий Солодчинского сельского поселения Ольховского муниципального района;  формирование реализованных практик благоустройства на территории Солодчинского сельского поселения ;  повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парков, скверов, площадей, набережных и др.);  повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Солодчинского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области |
| Целевые индикаторы и показатели программы | количество благоустроенных территорий общего пользования;  площадь благоустроенных территорий общего пользования;  доля площади благоустроенных территорий общего пользования. |
| Срок реализации Программы | 2017 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования программы на 2017 год составит 3000,3 тыс. рублей, в т.ч.:  средства областного бюджета 3000 тыс. рублей.;  средства местного бюджета 0,3 тыс. рублей;  внебюджетные средства – 0,0.тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | благоустройство территории, прилегающей к братской могиле советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, по ул. Краснопартизанская в с. Солодча, Ольховского района Волгоградской области, |

Приложение 2

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) программы «Формирование современной городской среды Солодчинского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области на 2017 год»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| 2017 год |
| 1 | | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 1 |
| 2 | | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Кв.м. | 3708м |
| 3 | | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты | 45 |
| 4 | Выполнение работ по благоустройству, предусмотренных муниципальными контрактами на 2017 год не позднее 31.12.2017 в полном объеме | | Проценты | 100 |

Приложение № 3

ПЕРЕЧЕНЬ

Основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Солодчинского сельского поселения Ольховского муниципального района на 2017 год»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| Начала реализации | Окончания реализации |
| 1.Реализация приоритетного проекта «Благоустройство территории , прилегающей к братской могиле советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы по ул Краснопартизанская, Ольховского муниципального района Волгоградской области на 2017 год» | Администрация Солодчинского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области | Апрель 2017 | 31 декабря 2017 | повышение уровня благоустройства территории общего пользования | улучшение комфортных и безопасных условий проживания граждан | благоустройство не менее 1 территории общего пользования |
| 1.1.благоустройство общественных территорий Солодчинского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области, с учетом обеспечения доступности данных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения | Администрация Солодчинского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области | Апрель 2017 | 31 декабря 2017 | повышение уровня благоустройства территории общего пользования | улучшение комфортных и безопасных условий проживания граждан | благоустройство не менее 1 территории общего пользования |
| 1.2. утверждение с учетом обсуждения с заинтересованными лицами  дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой общественной территории населенного пункта не позднее 1 июля 2017 г. | Администрация Солодчинского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области | Апрель 2017 | 31 декабря 2017 | повышение уровня благоустройства территории общего пользования | улучшение комфортных и безопасных условий проживания граждан | благоустройство не менее 1 территории общего пользования |
| 1.3.проведение общественных обсуждений и утверждение (корректировки) правил благоустройства Солодчинского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской областине позднее 1 ноября 2017 г., с учетом методических рекомендаций,утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ утверждение не позднее 31 декабря 2017 г. муниципальных программ направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территории Солодчинского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской областина 2018-2022 годы | Администрация Солодчинского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области | Апрель 2017 | 31 декабря 2017 | повышение уровня благоустройства территории общего пользования | улучшение комфортных и безопасных условий проживания граждан | благоустройство не менее 1 территории общего пользования |

Приложение 4

к постановлению Администрации Солодчинского сельского поселения

Ольховского муниципального района

Волгоградской области от 03.05.2017 года № 15

Об утверждении муниципальной

программы по благоустройству

территорий сельских поселений на

территории Ольховского района

Волгоградской области на 2017 год»

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Солодчинского сельского поселения Ольховского муниципального района на 2017 год»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы | Год реализации | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы, подпрограммы | Объемы и источники финансирования | | | | |
| всего | в том числе | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Реализация мероприятий по благоустройству территории Солодчинского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области | 2017 | Администрация Солодчинского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области | 3000300,0 | 0,0 | 3000000,0 | 300,0 | 0,0 |

Приложение № 5

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Солодчинского сельского поселения Ольховского муниципального района на 2017 год»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| Контрольное событие №1  Разработка и опубликование для общественного обсуждения (со сроком обсуждения не менее 30 дней со дня опубликования) проект муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Муниципального образования (далее именуется – муниципальная программа), сформированной с учетом требований, установленных пунктом 13Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 |  | Администрация Солодчинского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области | Не позднее 1 апреля 2017 года |  |  |  |
| Контрольное событие №2  Разработка, утверждение и опубликование порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы на 2017 год, предусматривающий в том числе формирование общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после  ее утверждения в установленном порядке |  | Администрация Солодчинского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области | Не позднее 1 апреля 2017 года |  |  |  |
| Контрольное событие № 3  Разработка, утверждение и опубликование порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу на 2017 год общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 году. |  | Администрация Солодчинского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области | Не позднее 1 апреля 2017 года |  |  |  |
| Контрольное событие №4  Утверждение с учетом результатов общественного обсуждения муниципальной программы, направленную на реализацию мероприятий по благоустройству территории Солодчинского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области на 2017 год. |  | Администрация Солодчинского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области |  | Не позднее 25 мая 2017 г. |  |  |
| Контрольное событие №5  Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, в которые включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень элементов благоустройства (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений), предлагаемых к размещению на соответствующей территории. |  | Администрация Солодчинского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области |  | Не позднее 1 июля 2017 |  |  |
| Контрольное событие №6  В рамках реализации в 2017 году подпрограммы "Формирование современной городской среды" государственной программы Волгоградской области "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Волгоградской области" на 2016–2020 годы обеспечить проведение общественных обсуждений и утверждение (корректировку) правил благоустройства поселений Солодчинского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области, с учетом методических рекомендаций, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. |  | Администрация Солодчинского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области |  |  |  | Не позднее 1 ноября 2017 |
| Контрольное событие №7  Утверждение муниципальной программы, соответствующей требованиям Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169, и направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Солодчинского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области на 2018–2022 годы. |  | Администрация Солодчинского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области |  |  |  | Не позднее 31 декабря 2017 года |
| Контрольное событие №8  Завершение выполнения работ по благоустройству, предусмотренных муниципальными контрактами на 2017 год |  | Администрация Солодчинского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области |  |  |  | Не позднее 31 декабря 2017 года |

Приложение 6

Перечень территорий общего пользования Солодчинского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области включенных в Программу на 2017 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Месторасположение территории общего пользования | Площадь территории | Виды работ |
| 1 | Территория , прилегающая к братской могиле советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы , по ул. Краснопартизанская, в с. Солодча, Ольховского района Волгоградской области | 3708 кв.м. | 1.Устройство покрытий из тротуарной плитки.  2. Устройство сетей поливочного водопровода, наружного освещения.  3. Устройство малых архитектурных форм.  4. устройство газонов цветников  5. Посадка деревьев, устройство зеленой изгороди. |